| Obrazac za opis spremnosti projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv postupka dodjele:----- |  |  |  |  |  |
| Dokumentacija: |  | Ima | U izradi | % gdje se traži | Napomena |
| 1 | Idejno rješenje | X |  |  | Izrađen je Idejni projekt UPOV-a i Idejni projekti za ishođenje lokacijskih dozvola za sve objekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u okviru projekta. |
| 2 | Mišljenje o uskladivosti s Naturom 2000 | X |  |  |  |
| 3 | Studija utjecaja na okoliš | X |  |  |  |
| 4 | Studija izvodljivosti (uključivo analiza troškova i koristi) | X |  |  |  |
| 5 | lokacijske dozvole (navesti % ishođenih) | X |  | 100% | Ishođene su sve lokacijske dozvole za sve objekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u okviru projekta. |
| 6 | Imovinsko pravni odnosi - vlasništvo, pravo građenja (navesti % riješenih čestica) |  |  | 78% |  |
| 7 | Glavni projekt | X |  |  | Izrađeni su glavni projekti za sve objekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda |
| 8 | Građevinske dozvole (navesti % ishođenih) | X |  | 100% | Ishođene su sve građevinske dozvole. |
| 9 | Izvedbeni projekt (opcijski) |  |  |  | Planirano ugovoriti s izvođenjem radova. |
| 10 | Natječajna dokumentacija (za radove ) |  | X |  | Natječajna dokumentacija je u izradi. |
| 11 | Prijava za velike projekte (ako je primjenjivo) |  |  |  |  |
| Implementacija: |  | Nije provedena/ počela | Nije provedena/ počela | U tijeku | Završena (navesti datum) |
| 12 | Javna nabava i ugovaranje radova | X |  |  |  |
| 13 | Provedba radova | X |  |  |  |

potpis: (PT1)

datum: